**Latvijas Būvniecības nozares attīstības stratēģija 2017.-2024.gadam**

Uzdevumu izpilde uz 31.12.2019.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Nozares attīstības aktivitātes** | **Prioritāte** | **Atbildīgais** | **Termiņš** | **Statuss** |
|  | **1.VIENMĒRĪGA APGROZĪJUMA PIEAUGUMA VEICINĀŠANA STABILS NOZARES APGROZĪJUMS** |
| 1. | Jāizstrādā jaunas investīcijas veicināšanas programmas valsts un pašvaldību dzīvojamā fonda attīstībai (īres ēku būvniecība, mājokļu atjaunošanai un energoefektivitātei)  | 1 | EM | 2021 | *Procesā** Mājokļu pieejamības veicināšana sekmēs jaunu saimnieciskās darbības veicēju (nodokļu rezidentu (maksātāju)) un privātpersonu piesaisti reālai saimnieciskai darbībai un rezidencei Latvijā gan nacionālā, gan reģionālā mērogā.

Lai izstrādātu noteikumus par aizdevumiem dzīvojamo īres māju būvniecībai, atjaunošanai, pārbūvei vai jaunuzceltu, atjaunotu vai pārbūvētu dzīvojamo īres māju iegāde, kas veicinātu īres dzīvojamā fonda pieejamību Latvijā, nepieciešami grozījumi likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā", kas likumā ietvertu deleģējumu šādu Ministra kabineta noteikumu izstrādei. Ekonomikas ministrija ir izstrādājusi nepieciešamos grozījumus un Ministru kabinets 2019. gada 5.martā atbalstījusi likumprojektu. 2019.gada 20. jūnijā Saeima atbalstīja šos grozījumus pirmajā lasījumā. Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija piekrita, ka jautājumi par īres namu būvniecību ir jāattīsta un jāsakārto, taču norādīja, ka no konsultācijām komisijas darba grupā tiks secināts, vai darbs tiks turpināts pie grozījumiem likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” vai tiks izstrādāts jauns likumprojekts. Komisijas darba grupa par šo jautājumu vēl nav sanākusi.* **464. sērijas daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku konstrukciju mehāniskās stiprības un stabilitātes izpēte**

 Tieši masveida apbūves lielpaneļu 464. sērijas daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas tika izvēlētas izpētei kā pirmās, jo nozares eksperti bija norādījuši, ka šīs sērijas ēkām potenciāli varētu būt lielāki riski nesošo konstrukciju stabilitātei, ņemot vērā konstrukciju īpatnības, ēku vecumu un noteikto vidējo kalpošanas ilgumu (60 gadi). Pētījumā tika **apsekotas 13 (10 Rīgā, 3 Jelgavā) 464.sērijas daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas, kas nodotas ekspluatācijā laika posmā no 1964. līdz 1978.gadam.**Ēku apsekošanas laikā, kā arī veiktajos atsegumos **netika konstatētas pazīmes, kas liecinātu par ēku mehāniskās stiprības vai stabilitātes zudumu**, – ēku nesošās konstrukcijas ir apmierinošā tehniskā stāvoklī. Turpinot ēku ekspluatāciju līdzšinējā veidā, kā arī veicot pētījumā norādītos ēku uzturēšanas un atsevišķu elementu atjaunošanas pasākumus, **ēkas ir drošas turpmākai ekspluatācijai**.Relīze: <https://em.gov.lv/lv/jaunumi/26875-em-petijums-liecina-464serijas-ekas-ir-drosas-turpmakai-ekspluatacijai>Pētījuma rezultāti: <https://em.gov.lv/lv/nozares_politika/majokli/petijumi__statistika/>* Ekonomikas ministrija sagatavoja priekšlikumu 2021.-2027.gada struktūrfondu plānošanas perioda finansētām aktivitātēm atbalsta programmai sociālā dzīvojamā fonda atjaunošanai, būvniecībai, rindu mazināšanai un kvalitatīva dzīvojamā fonda nodrošināšanai.
 |
| 2. | Jāizstrādā un jāievieš Latvijas autoceļu finansējuma modelis (tai skaitā ūdens infrastruktūra)  | 1 | SM | 2018 | *Procesā,* 1.         **Informatīvais ziņojums par valstī esošo ceļu tīkla izvērtējumu.** Satiksmes ministrija ar 2017.gada 10.novembra vēstuli Nr. 01-10/195 iesniedza Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par esošo ceļu tīkla izvērtējumu un  ar 2018. gada 13. septembra vēstuli Nr. 01-10/135 iesniedza Ministru kabinetā precizētu informatīvo ziņojumu par esošo ceļu tīkla izvērtējumu, lūdzot to iekļaut izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. Informatīvais ziņojums netika izskatīts Ministru kabineta sēdē.Saskaņā ar Ministru prezidenta 2019.gada 26.februāra rezolūciju Nr.90/TA-1601/9443 (2017.), TA-2506/7399(2017.), TA-2772/6524(2017.), TA-1132 (2018.) satiksmes ministram uzdots izvērtēt un iesniegt Valsts kancelejā informāciju par informatīvo ziņojumu turpmāko virzību. Ja ziņojumi virzāmi izskatīšanai Ministru kabinetā, uzdots tos attiecīgi aktualizēt. Pamatojoties uz Ministru prezidenta 2019. gada 19. jūnija rezolūciju Nr. 90/TA-1601/9443 (2017.), TA-2506/7399 (2017.), TA-2772/6524 (2017.), TA-1132 (2018.), ņemot vērā, ka Satiksmes ministrija nav sniegusi priekšlikumus par jautājuma turpmāko virzību, Satiksmes ministrija ir sagatavojusi protokollēmuma projektu, kas paredz atzīt Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.69, 82.§) 3. un 8.apakšpunktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.20.08.2019 ir izskatīts MK protokollēmuma projekts “Par Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.69, 82.§) “Informatīvais ziņojums par autoceļu finansēšanas modeli un Valsts autoceļu sakārtošanas programmu 2014.-2023. gadam un atbildes vēstule Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai” 3.punktā un 8.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu". Ņemot vērā Satiksmes ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšana atlikta.2. **Informatīvais ziņojums par iespējamību piesaistīt papildu finansējumu ceļu uzturēšanai, pārbūvei un atjaunošanai papildus valsts budžetā paredzētajam finansējumam, ievērojot fiskālās disciplīnas nosacījumus.** Satiksmes ministrija ar 2017.gada 9.novembra vēstuli Nr. 01-10/194 iesniedza Ministru kabinetā sagatavoto Informatīvo ziņojumu un ar 2018. gada 13. septembra vēstuli Nr. 01-10/134 iesniedza Ministru kabinetā precizētu Informatīvo ziņojumu, lūdzot to iekļaut izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. Informatīvais ziņojums netika izskatīts Ministru kabineta sēdē.Saskaņā ar Ministru prezidenta 2019.gada 26.februāra rezolūciju Nr.90/TA-1601/9443 (2017.), TA-2506/7399(2017.), TA-2772/6524(2017.), TA-1132 (2018.) satiksmes ministram uzdots izvērtēt un iesniegt Valsts kancelejā informāciju par informatīvo ziņojumu turpmāko virzību. Ja ziņojumi virzāmi izskatīšanai Ministru kabinetā, uzdots tos attiecīgi aktualizēt. Pamatojoties uz Ministru prezidenta 2019. gada 19. jūnija rezolūciju Nr. 90/TA-1601/9443 (2017.), TA-2506/7399 (2017.), TA-2772/6524 (2017.), TA-1132 (2018.), ņemot vērā, ka Satiksmes ministrija nav sniegusi priekšlikumus par jautājuma turpmāko virzību, Satiksmes ministrija ir sagatavojusi protokollēmuma projektu, kas paredz atzīt Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.69, 82.§) 3. un 8.apakšpunktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.20.08.2019 ir izskatīts MK protokollēmuma projekts “Par Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.69, 82.§) “Informatīvais ziņojums par autoceļu finansēšanas modeli un Valsts autoceļu sakārtošanas programmu 2014.-2023. gadam un atbildes vēstule Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai” 3.punktā un 8.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu". Ņemot vērā Satiksmes ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšana atlikta.3. **Informatīvais ziņojums par Valsts autoceļu sakārtošanas programmas 2014.-2023. gadam aktualizāciju.** Satiksmes ministrija ar 2017. gada 13. decembra vēstuli Nr. 01-10/215 iesniedza Ministru kabinetā Informatīvo ziņojumu par Valsts autoceļu sakārtošanas programmas 2014.-2023. gadam aktualizāciju un ar 2018.gada 27. jūlija vēstuli Nr. 01-10/111 iesniedza Ministru kabinetā precizētu Informatīvo ziņojumu par Valsts autoceļu sakārtošanas programmas 2014.-2023. gadam aktualizāciju, lūdzot to iekļaut izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. Informatīvais ziņojums Ministru kabineta sēdē līdz šim nav izskatīts.Saskaņā ar Ministru prezidenta 2019.gada 26.februāra rezolūciju Nr.90/TA-1601/9443 (2017.), TA-2506/7399(2017.), TA-2772/6524(2017.), TA-1132 (2018.) satiksmes ministram uzdots izvērtēt un iesniegt Valsts kancelejā informāciju par informatīvo ziņojumu turpmāko virzību. Ja ziņojumi virzāmi izskatīšanai Ministru kabinetā, uzdots tos attiecīgi aktualizēt. Pamatojoties uz Ministru prezidenta 2019. gada 19. jūnija rezolūciju Nr. 90/TA-1601/9443 (2017.), TA-2506/7399 (2017.), TA-2772/6524 (2017.), TA-1132 (2018.), ņemot vērā, ka Satiksmes ministrija nav sniegusi priekšlikumus par jautājuma turpmāko virzību, Valsts kancelejai uzdots noņemt projektus TA-2772 (2017.) un TA-1132 (2018.) no kontroles.  |
| 3. | Jānosaka PPP projektu īstenošanas iespējas nekustāmo īpašumu un būvniecības jomās  | 1 | EM, FM | 2022 | *Procesā*10.2019.g. bija pieredzes apmaiņas vizīte Lietuvā CPMA par Lietuvas PPP projektu pieredzi un CPMA kā PPP konsultāciju centra pakalpojumiem, kā arī 17.10.2019 Latvijā notika konference par PPP projektu iespējām un citu valstu pieredzi. Šobrīd FM un CFLA uzsākuši darbu pie PPP politikas, rīkus un atbalsta pasākumiem, lai veicinātu pašvaldībās PPP pilotprojektus. |
| 4. | Jāizstrādā atbalsta programmas finanšu pieejamības veicināšanai būvkomersantiem, nekustamā īpašuma attīstītājiem un iedzīvotājiem/komersantiem nekustamā īpašuma iegādei | 1 | EM, FM | 2021 | *2019.gadā jautājums nav risināts.*Lai izstrādātu un ieviestu efektīvu atbalstu mājokļu pieejamībai Latvijā, nepieciešama objektīva un kvalitatīva citu valstu atbalsta mehānismu izvērtēšana, tādēļ Latvijas valdība 2019.gada 21. maijā ir pieņēmusi lēmumu uzsākt divpusējo projektu ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (OECD) par Mājokļu pieejamību Latvijā, kurā līdz 2020.gada martam OECD izstrādās projektu, kura ietvaros definēs personas un mājsaimniecības, kurām nepieciešams atbalsts mājokļu pieejamības nodrošināšanai, kā arī izstrādās priekšlikumus efektīvam atbalsta instrumentu kompleksam mājokļu pieejamības nodrošināšanai Latvijā, pārņemot un pielāgojot ārvalstu labo praksi, piemēram, izmantojot finanšu instrumentus, apgrozības fondus un radot regulējumu bezpeļņas vai zemas-peļņas mājokļu attīstītājiem.* **OECD un Latvijas divpusējais projekts “Mājokļu pieejamība Latvijā”**

Lai izstrādātu un ieviestu efektīvu atbalstu mājokļu pieejamībai Latvijā, nepieciešama objektīva un kvalitatīva citu valstu atbalsta mehānismu izvērtēšana, tādēļ Latvijas valdība 2019.gada 21. maijā ir pieņēmusi lēmumu uzsākt divpusējo projektu ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (OECD) par Mājokļu pieejamību Latvijā, kurā līdz 2020.gada martam OECD izstrādās projektu, kura ietvaros definēs personas un mājsaimniecības, kurām nepieciešams atbalsts mājokļu pieejamības nodrošināšanai, kā arī izstrādās priekšlikumus efektīvam atbalsta instrumentu kompleksam mājokļu pieejamības nodrošināšanai Latvijā, pārņemot un pielāgojot ārvalstu labo praksi, projekta ietvaros paredzēts izstrādāt priekšlikumu atbalsta mehānismam arī mājokļu iegādei.Projekta apraksts: <http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?dateFrom=2019-02-03&dateTo=2020-02-03&text=OECD&org=0&area=0&type=0>**Priekšlikums.** *Pārāk plaša definīcija, vajadzētu precizēt, piemēram būvkomersantu finanšu garantiju pieejamība Latvijas komercbankās!* |
| 5. | Jāizveido vienotu būvniecības nozares prognozēšanas un statistikas platformu  | 2 | EM, FM | 2019 | *Izpilde turpinās*Lai varētu efektīvāk plānot publisko būvniecības iepirkumu potenciālās izmaksas un novērtētu iespējamās cenu izmaiņas tuvākajos gados **2019.gadā, pēc 2018.gadā izstrādātās Metodikas ir veikts “Pētījums par prognozētām izmaiņām darbaspēka un būvmateriālu izmaksās būvniecības nozarē Latvijā”. Uz pētījuma pamata izstrādāts** [**Informatīvais ziņojums “Par prognozētām izmaiņām darbaspēka un būvmateriālu izmaksās būvniecības nozarē un to ietekmi uz tautsaimniecību**](https://em.gov.lv/files/attachments/Zinojums_190919.docx)**”**Pētījums un Informatīvais ziņojums pieejami EM mājas lapā: <https://em.gov.lv/lv/nozares_politika/buvnieciba/statistika__petijumi/> 2018.gadā izstrādāta METODIKA būvniecības izmaksu prognozēšanai un sagatavotas prognozes izmaiņām darbaspēka un būvmateriālu izmaksās būvniecības nozarē Latvijā. Informācija publicēta EM mājas lapā: <https://em.gov.lv/lv/nozares_politika/buvnieciba/statistika__petijumi/> Pēc sagatavotās metodikas, pētījums tiks veikts katru gadu, publicējot rezultātus EM mājas lapā.EM 2018.gadā apkopoja informāciju par būvniecības iecerēm, kuras paredzēts īstenot par publiskajiem līdzekļiem. Informācija pieejama EM mājas lapā: <https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/buvnieciba/statistika__petijumi/apkopojums_par_buvniecibas_iecerem__kuras_paredzets_istenot_par_publiskiem_lidzekliem/> ***Priekšlikums.*** *Nepieciešams FM un VARAM panākt, ka publiskais sektors EIS izmanto kā vienoto prognozēšanas rīku. Paliek jautājums, kā EM var apkopot komercsektora prognozes, piemēram par pamatu ņemot Būvatļauju info no BIS (LIBP).* |
| 6. | Jāpilnveido nekustāmo īpašumu īres tiesību regulējums  | 2 | EM | 2020 | *Procesā** **Jaunais īres tiesiskais regulējums**

 Šobrīd pastāvošais dzīvojamo telpu īres regulējums ir novecojis, tas ir spēkā kopš 1993.gada. Nenotiek dzīvojamo māju būvniecība ar mērķi tos izīrēt. Minētais ir saistīts ar izīrētāja riskiem, kas izriet no šobrīd spēkā esošā likuma regulējuma. Šie riski, vienlaikus ņemot vērā to, ka īrnieku no dzīvojamām telpām var izlikt tikai prasības kārtībā, potenciālajiem īres namu attīstītājiem būvējamo īres namu izmaksas sadārdzina tik ievērojami (tā rezultātā sadārdzinās arī iespējamā īres maksa), ka šobrīd jaunu īres namu būvniecība nav rentabla. Tādēļ viena no Ekonomikas ministrijas prioritātēm ir  izstrādāt īres tiesisko regulējumu, kura mērķis ir īres namu būvniecības un mājokļu pieejamības veicināšana, nodrošinot taisnīgu līdzsvaru starp izīrētāju un īrnieku interesēm. Likumprojekts “Dzīvojamo telpu īres likums" (nr.144/Lp13) pieņemts 1.lasījumā 2018.gada 20.decembrī. Priekšlikumu pirms 2.lasījuma iesniegšanas termiņš tika noteikts 2019.gada 10.jūnijs. Šobrīd likumprojekts tiek skatīts Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdēs.* **Īres namu būvniecības atbalsta regulējuma virzība**

 Lai izstrādātu noteikumus par aizdevumiem dzīvojamo īres māju būvniecībai, atjaunošanai, pārbūvei vai jaunuzceltu, atjaunotu vai pārbūvētu dzīvojamo īres māju iegāde, kas veicinātu īres dzīvojamā fonda pieejamību Latvijā, nepieciešami grozījumi likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā", kas likumā ietvertu deleģējumu šādu Ministra kabineta noteikumu izstrādei.  Ekonomikas ministrija ir izstrādājusi nepieciešamos grozījumus un Ministru kabinets 2019. gada 5.martā atbalstījusi likumprojektu. 2019.gada 20. jūnijā Saeima atbalstīja šos grozījumus pirmajā lasījumā.  Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija piekrita, ka jautājumi par īres namu būvniecību ir jāattīsta un jāsakārto, taču norādīja, ka no konsultācijām komisijas darba grupā tiks secināts, vai darbs tiks turpināts pie grozījumiem likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” vai tiks izstrādāts jauns likumprojekts. Komisijas darba grupa par šo jautājumu vēl nav sanākusi. |
| 7. | Jāorganizē valdības un arhitektu/būvnieku/materiālu ražotāju ārvalstu vizītes eksporta veicināšanai un investīciju piesaistei  | 2 | LIAA | regulāri | *Izpilde turpinās*1. **BAU Minhene, Vācija (14.01. - 19.01.)** Latvijas stendā darbojās seši uzņēmumi – dažādu celtniecības materiālu un būvelementu ražotāji:

SIA "WWL Houses"; SIA "VMS Timber"; SIA "Dores Fabrika"; SIA "Controlit Factory"; SIA "Stiga RM"; SIA "AW Latvia"Kopumā kompānijas izstādē tika pie 314 biznesa kontaktiem, un 74 biznesa kontaktiem, kas ietver nākamo darījumu pazīmes, vai vienošanos par turpmāku sadarbību.1. **Bois & Habitat Namīra, Beļģija    (22.03. - 25.03.)** Latvijas stendā darbojās četri uzņēmumi – dažādu koka celtniecības materiālu un būvelementu ražotāji:

SIA "Stiga RM"; SIA "LaFoca Latvia"; SIA "Riga Parket"; SIA "Brodoor"Kopumā kompānijas izstādē tika pie 36 biznesa kontaktiem, un 15 biznesa kontaktiem, kas ietver nākamo darījumu pazīmes, vai vienošanos par turpmāku sadarbību.1. **MosBuild Maskava, Krievija (02.04. - 05.04.)** Latvijas stendā darbojās četri uzņēmumi – dažādu celtniecības materiālu un būvelementu ražotāji: SIA "Magma";

SIA "Stikla Serviss"; SIA "Gravtex"; SIA "Riga Parket".Kopumā kompānijas izstādē tika pie 300 biznesa kontaktiem, un 35 biznesa kontaktiem, kas ietver nākamo darījumu pazīmes, vai vienošanos par turpmāku sadarbību. Salīdzinoši neilgajā posmā kopš dalības izstādē, SIA “Stikla Serviss” jau ir paspējusi uzsākt sarunas par līguma slēgšanu ar Krievijas partneriem. Ļoti labi rezultāti izstādē bija SIA “Magma”, kuri izstādē piedalījās ar savu sadarbības partneri Krievijas Federācijā. Minēto sadarbības partneri kompānija ieguva tieši pirms gada piedaloties LIAA nacionālajā stendā izstādē “MosBuild 2018”. Šobrīd SIA “Magma” dalība šā gada izstādē ir rezultējusies ar uzsāktām sarunām par līguma slēgšanu ar trīs klientiem.1. **Bygg Reis Deg Oslo, Norvēģija (16.10.-19.10.)** Latvijas stendā darbojās deviņi uzņēmumi – dažādu celtniecības materiālu un būvelementu ražotāji: SIA "AW Latvia"; SIA "Nordic Homes"; SIA "Stikla Serviss"; SIA "AM ENERGY"; SIA "Bouw Art"

SIA "Lafivents"; SIA "VIT BŪVE"; SIA "ARBO WINDOWS"; SIA "Controlit Factory".Kopumā kompānijas izstādē tika pie 163 biznesa kontaktiem, un 37 biznesa kontaktiem, kas ietver nākamo darījumu pazīmes, vai vienošanos par turpmāku sadarbību. Īpaši jāatzīmē fakts, ka vairākas kompānijas, kuras piedalījās nacionālajā stendā jau, ir paspējušas noslēgt vienošanos ar jauniem partneriem: AW Latvia - 1, Lafivents – 4, AM Energy – 1. Kopskaitā 6 darījumi.1. **BATIMAT Parīze, Francija (04.11. - 08.11.)** Latvijas stendā darbojās četri uzņēmumi – dažādu celtniecības materiālu un būvelementu ražotāji: SIA "WWL Houses"; SIA "AM Energy"; SIA "AW Latvia"; SIA "Riga Parket".

Kopumā kompānijas izstādē tika pie 104 biznesa kontaktiem, un 22 biznesa kontaktiem, kas ietver nākamo darījumu pazīmes, vai vienošanos par turpmāku sadarbību. Salīdzinoši neilgajā posmā kopš dalības izstādē, SIA “Riga Parket” un SIA “AM Energy” jau ir paspējuši panākt vienošanos ar Francijas partneriem, norādīts iesūtītajās novērtējuma anketās.  1. **Būvniecības sektora tirdzniecības misija Vācijā izstādes "BAU" laikā (Minhenē) (13.01. - 18.01.)** Tirdzniecības misijā Minhenē piedalījās: SIA "Universālais Energoceltnieks"; SIA “Gravtex”; SIA “Smart Comfort Group”

Tirdzniecības misijas dalībnieki pasākuma ietvaros tika pie 13 biznesa kontaktiem, un 7 biznesa kontaktiem, kas ietver nākamo darījumu pazīmes, vai vienošanos par turpmāku sadarbību. SIA “Smart Comfort Group” pārstāvji aptaujas anketā norādīja, ka ir paspējuši, pasākuma norises laikā, panākt vienošanos par kopējo sadarbību ar biznesa partneri.1. **Būvniecības sektora uzņēmumu tirdzniecības misija Zviedrijā (Malmē) (10.04.).** Tirdzniecības misijā piedalījās desmit uzņēmumi – dažādi būvniecības pakalpojumu sniedzēji un ražotāji : SIA "Controlit Factory"; SIA "OK BŪVMATRIĀLI";

SIA "Wood ART.LV"; SIA "AM ENERGY"; SIA "HUS.LV ECO HOUSES"; SIA "WWL Houses"; SIA "ISG"; SIA "SALDOS UNO"; SIA "Primekss"; SIA "SMART COMFORT GROUP".Vidēji uzņēmēji tirdzniecības misijas ietvaros ieguva 5 kontaktus un vidēji 3 biznesa kontaktus, kas ietver nākamo darījumu pazīmes.•             2019. gadā LIAA Pārstāvniecības un Eksporta veicināšanas nodaļa Latvijas būvniecības uzņēmumiem sniegusi 135 konsultācijas par ārvalstu tirgiem, sadarbības iespējām, potenciālajiem partneriem.•             2019. gadā LIAA Pārstāvniecības un Eksporta veicināšanas nodaļa apstrādājusi 74 ārvalstu kompāniju ienākošos eksporta pieprasījumus būvniecības nozarē.**2018. gads*** 2018. gadā organizēti 4 nacionālie stendi būvniecības nozarē (Lielbritānija, Krievija, Somija, Nīderlande, Zviedrija) kuros piedalījās 28 uzņēmumi.
* 2018. gadā organizētas 4 būvniecības nozares tirdzniecības misijas (Norvēģija, Nīderlande, Dānija, Zviedrija), kurās piedalījās 27 nozares uzņēmumi.
* 2018. gada 9 mēnešos LIAA Pārstāvniecības un Eksporta veicināšanas nodaļa Latvijas būvniecības uzņēmumiem  sniegusi 67 konsultācijas par ārvalstu tirgiem, sadarbības iespējām, potenciālajiem partneriem.
* 2018. gada 9 mēnešos LIAA Pārstāvniecības un Eksporta veicināšanas nodaļa apstrādājusi 35 ārvalstu kompāniju ienākošos eksporta pieprasījumus būvniecības nozarē.

**2017. gads*** 2017. gadā organizēti 8 nacionālie stendi (t.sk. ar standarta stenda konstrukciju) būvniecības nozarē (Vācija, Norvēģija, AAE, Francijā, Polijā, Lielbritānijā), kuros piedalījās 47 uzņēmumi.
* 2017. gadā organizētas 6 tirdzniecības misijas (Nīderlande, Zviedrija, Vācija, Kanāda, Ķīna), kurās piedalījās 32 uzņēmumi.
* 2017. gada 12 mēnešos LIAA Pārstāvniecības un Eksporta veicināšanas nodaļa apstrādājusi 44 ārvalstu kompāniju ienākošos eksporta pieprasījumus būvniecības nozarē.
* 2017. gada 12 mēnešos LIAA Pārstāvniecības un Eksporta veicināšanas nodaļa Latvijas būvniecības uzņēmumiem  sniegusi 95 konsultācijas par ārvalstu tirgiem, sadarbības iespējām, potenciālajiem partneriem.
 |
| 8. | Jāizveido būvmateriālu sertifikācijas sistēma Latvijā (ETA)  | 2 | EM | 2020 | *Tiek pildīts*Sākot no 2019.gada 21. novembra BM Trada Latvija ir EOTA biedrs un turpmāk tai būs tiesības izdot Eiropas tehnisko novērtējumu (ETA) un piešķirt ETA būvizstrādājumu ražotājiem Latvijā un ārpus tās, CE marķējumus koka karkasu mājām.  Ražotājiem kļūst ātrāk pieejamāks CE marķējums inovatīviem un nestandartizētiem būvizstrādājumiem, lai varētu ieiet jaunos eksporta tirgos.Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumos Nr.112 “Noteikumi par Eiropas tehnisko novērtējumu” ir noteikta kārtība, kādā izraugās Eiropas tehniskā novērtējuma institūciju. Līdz šim neviena juridiskā persona nav iesniegusi iesniegumu akreditācijai atbilstoši MK noteikumu prasībām. |
| 9. | Rosināt ieviest valsts ilgtermiņa stratēģisko būvobjektu īstenošanas plānu ar apstiprinātu finansējumu | 1 | EM, FM | 2021 | Uzsākts darbsLatvijas Būvniecības padome 2019.gada sēdē nolēma rakstīt vēstuli ministru prezidentam A.K.Kariņam par situāciju būvniecības nozarē, sagaidāmo apjomu kritumu turpmākajos gados un aicināt izstrādāt ilgtermiņa plānu lielākajiem publiskiem iepirkumiem, kā arī aicināt EM uzņemties vadošo iniciatīvu jautājuma virzīšanā valdībā.*NAP ietvaros plānoto investīciju strukturēšana, pārbaude (apjomi vs vidējās pašizmaksa) & publiskošana, iespējams EIS kā centralizētais rīks.* |
| 10. | Uzsākt un vienmērīgi realizēt ar būvniecību saistītu ES fondu 2021.-2027.gadam plānošanas perioda programmu projektus | 1 | EM, FM | 2021 | Latvias Būvniecības padomes sēdēs uzklausīta Finanšu ministrijas sniegtā informācija par ES fondu 2021.-2027.gadam plānošanas perioda programmu projektu un sniegtas rekomendācijas attiecībā uz prasībām būvniecības projektiem.2019.gadā Latvias Būvniecības padome deleģēja savu pārstāvi, Gintu Miķelsonu dalībai ĀM rīkotā Latvijas pozīcijas definēšana ES Struktūrfondiem 2021-2027 Notika 2 plānošanas sanāksmēs *2020 FM darbs pie ES līdzfinansējuma programma MK noteikumu izstrādes* |
|  | **2.PRODUKTIVITĀTES UZLABOJUMU AKTIVITĀTES** |
| 1. | Jānodrošina nozares uzņēmumu vadītājiem un speciālistiem apmācību programmas (jaunas efektīvākas darba organizācijas metodes un tehnoloģijas)  | 1 | EM, LBP | 2018 | *Izpilde turpinās*2019.gada finansējamo pasākumu plāna projektā ietverts priekšlikums organizēt apmācības nozares uzņēmumu vadītājiem, speciālistiem, būvvalžu darbiniekiem, būvspeciālistiem par aktuālajiem jautājumiem.Ekonomikas ministrija iesniegusi priekšlikumus nākamajā struktūrfondu plānošanas periodā paredzēt finansējumu būvniecības nozares uzņēmumiem, t.sk. būvmateriālu ražotājiem, finansējuma apmācībām.ERSF darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.1. pasākuma "Atbalsts nodarbināto apmācībām", laika periodā 2016.-2018. “Latvijas Logu un durvju asociācija” īsteno projektu “Būvmateriālu ražošanas un saistīto nozaru partnerības projekts”. Projektā iesaistījušies 38 uzņēmumi un pieejamas 38apmācību programmas, kas paredzētas komersantu nodarbināto tehnoloģiskajām apmācībām. Apmācības paredzētas, lai celtu uzņēmuma piedāvāto pakalpojumu kvalitāti, uzņēmuma konkurētspēju. Apmācīti 1176 cilvēki. 22.08.2017. LBP sniegta informācija par pieejamajiem struktūrfondu projektiem atbalstam apmācībā <https://www.em.gov.lv/lv/par_ministriju/sabiedribas_lidzdaliba/konsultativas_padomes/latvijas_buvniecibas_padome/padomes_sezu_darba_kartiba__protokoli/> pie 22.08.2017. sēdes protokola pieejama prezentācija par projektu.**Priekšlikums**. *Tēma jāver vaļā detalizētāk, jāizanalizē dažu konkrētu projektu produktivitāte, jāizdara secinājumu, vai uzlabojumi nepieciešami pasūtītāja darbā, būvprojekta izstrade vai būvlaukumos.* |
| 2. | Jāparaksta nozares ģenerālvienošanās par nozares minimālām atalgojumu likmēm  | 1 | Latvijas Būvuzņēmēju partnerība | 2018 | *Izpildīts.**Partnerība sadarbībā ar Latvijas būvniecības nozares arodbiedrību izstrādāja Ģenerālvienošanos un to ir parakstījuši Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrība un 313 būvuzņēmumi. Ģenerālvienošanās stājusies spēkā 2019.gada 3.novembrī.* |
| 3. | Jāievieš elektroniskā darba laika uzskaites un virsstundu apmaksas politika un sistēma  | 1 | FM,EM | 2018 | *Izpildīts*Ar 2017.gada oktobri tika ieviesta elektroniskā darba laika uzskaite būvlaukumos. Tā attiecas ne tikai uz publiskajiem iepirkumiem, bet arī uz jaunu trešās grupas būvju būvniecību vai uz jebkuriem būvdarbiem, kuru izmaksas veido 1 miljonu *euro* vai vairāk. 2017.gadā 1.oktobrī EDLUS tika ieviests tā saucamajos “lielajos” būvlaukumos, t.i., jaunas trešās grupas būves būvlaukumā un būvlaukumā, kurā tiek veikti būvdarbi, kuru izmaksas ir 1 miljons euro vai vairāk. Finanšu ministrija sagatavojusi grozījumus likumā “Par nodokļiem un nodevām”, kas paredz no 2020.gada 1.janvāra EDLUS ieviešanu arī būvlaukumā, kurā būvdarbu izmaksas ir 200 000 euro vai vairāk.2019.gadā plānots izstrādāt vienoto elektronisko darba laika uzskaites datu bāzi, kurā tiks uzkrāta saņemtā informācija no elektroniskajām darba laika uzskaites datu bāzēm un nodrošināta pieejamība datiem kontrolējošām iestādēm, pašiem uzņēmumiem un nodarbinātajiem atbilstoši pieejas tiesībām. |
| 4. | Jāizveido jauni finanšu instrumenti apgrozāmo līdzekļu pieejamībai un jauno tehnoloģiju ieviešanai  | 2 | ALTUM | 2019 | *Procesā*ALTUM kredītu garantija ir valsts atbalsts uzņēmumiem, kuru izmanto bankas, kā papildu nodrošinājumu finanšu pakalpojumiem. ALTUM pamatpakalpojumi ir investīciju aizdevumi, apgrozāmo līdzekļu aizdevumi, finanšu līzings, faktorings un banku garantijas, kas ir aktuālas būvniekiem. Uzņēmums garantiju var saņemt ar bankas starpniecību. ALTUM komersantu garantiju portfelī būvniecības nozarei ir piešķirti 25,2% (tas ir 32.6  milj.euro) no visām izsniegtajām kredīta garantijām. Būvniecība ir otra atbalstītākā nozare.2019.gadā finansējamo pasākumu plāna projektā iekļauts priekšlikums pasākumam “Tirgus nepilnību analīze priekšlikumu sagatavošanai finanšu pieejamībai apgrozāmiem līdzekļiem un investīcijām jaunās tehnoloģijās būvniecības nozares uzņēmumiem”. Ekonomikas ministrija iesniegusi priekšlikumus nākamajā struktūrfondu plānošanas periodā paredzēt finansējumu būvniecības nozares uzņēmumiem, t.sk. būvmateriālu ražotājiem, finansējuma pieejamības nodrošināšanai. |
| 5. | Jāizveido specializēts būvmateriālu un būvniecības tehnoloģiju kompetenču centrs  | 2 | EM | 2021 | *Procesā*ERSF darbības programma 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A", 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros".Pasākuma mērķis **-** komersantu konkurētspējas paaugstināšana, veicinot pētniecības un rūpniecības sadarbību jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības projektos. Veikti 15 pētījumi būvniecības jomā, kuros piedalījušies 15 uzņēmumi.22.08.2017. LBP sniegta informācija par pieejamo struktūrfondu programmu kompetenču centru atbalstam <https://www.em.gov.lv/lv/par_ministriju/sabiedribas_lidzdaliba/konsultativas_padomes/latvijas_buvniecibas_padome/padomes_sezu_darba_kartiba__protokoli/> Pie 22.08.2017. sēdes protokola pieejama prezentācija par projektu.2019.gadā finansējamo pasākumu plāna projektā iekļauts priekšlikums pasākumam “Būvniecības nozares potenciāla izvērtējums un priekšlikumu sagatavošana nozares (būvmateriālu un būvniecības tehnoloģiju) kompetences centra modelim”. Ekonomikas ministrija iesniegusi priekšlikumus nākamajā struktūrfondu plānošanas periodā paredzēt finansējumu būvniecības nozares uzņēmumiem, t.sk. būvmateriālu ražotājiem, finansējumam jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei. |
| 6. | Jāveicina BIM ieviešana būvniecības procesos, t.sk. publiskajos iepirkumos | 1 | EM | 2022 | *Procesā*2019.gadā izstrādāta BIM ieviešanas ceļa karte nosakot galvenos rīcības virzienus un uzdevumus BIM ieviešanai, kā vienu no galvenajiem uzdevumiem paredzot BIM ieviešanu kā obligātu prasību publiskos būvniecības iepirkumos sākot no 2025.gada. <https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/buvnieciba/buvniecibas_informacijas_modelesana/>VAS “Valsts nekustamie īpašumi” ir izstrādājuši vadlīnijas BIM prasību iekļaušanai publiskajos iepirkumos, kā arī prasības BIM konsultantiem, kuras ir brīvi pieejamas jebkuram pasūtītājam.<https://www.vni.lv/lat/projekti/bim_kompetences_centrs/>Latvijas standarts ir veicis divus iepirkumus, kuru ietvaros tika veikts pētījums par nepieciešamajiem ieguldījumiem BIM ieviešanai uzņēmumos un izstrādāti mācību materiāli par BIM vadību, BIM koordinēšanu un BIM modelēšanu, kā arī ir iztulkoti starptautiski BIM standarti (ISO 19650 I un II daļa).**Priekšlikums.** *EM un LAS un BIM speciem jāizstrādā Būvprojekta standarts BIM sistēmās un tas jāievieš kā jauns standarts BIS sistēmā.* |
|  | **3.KVALITĀTES UZLABOJUMU AKTIVITĀTES** |
| 1. | Jāievieš projektēšanas un būvniecības publisko iepirkumu kvalitātes kritēriju vadlīnijas  | 1 | Latvijas būvniecības padome | 2017 | ***Izpildīts***2019.gadā VARAM vadībā uzsākts projekts pie MK noteikumu Nr.353 , Būvniecības produktu un pakalpojumu zaļo kritēriju (ZPI) vadlīniju uzlabojumiem.**2017. gada 1. martā spēkā stājās jaunais Publisko iepirkumu likums, kurā kā viens no jaunumiem ir „saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma” kā prioritāra principa ieviešana publiskajos iepirkumos.** Lai atvieglotu jaunā regulējuma ieviešanu, Latvijas Būvuzņēmēju Partnerība sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju, Latvijas Arhitektu Savienību, VAS „Valsts nekustamie īpašumi” un zvērinātu advokātu biroju „MPKV” ir izstrādājusi šādas vadlīnijas:1. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kritēriji būvniecībā;
2. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kritēriji „projektēt un būvēt” gadījumā.
 |
| 2. | Jāizstrādā vienota kvalitātes mērījumu sistēma (integrācija ar BIS), tai skaitā jāīsteno regulāras nozares dalībnieku profesionālās aptaujas  | 1 | LBP, EM | 2018 | *Izpilde turpinās.*2019.gadā veikts pirmais pētījums Latvijas Būvniecības nozares kvalitātes indeksa un mērījums. **Pētījums par Latvijas būvniecības nozares kvalitātes indeksa noteikšana, veicot būvniecības procesā iesaistīto procesa dalībnieku aptauju (**Iepirkuma identifikācijas Nr. EM 2019/31**) parāda, ka** 2019. gadā būvniecības nozarē sniegto pakalpojumu kvalitāte novērtēta ar 78% no 100%, kas ir vērtējams kā labs rādītājs. Atsevišķi pa posmiem ir sasniegti šādi rezultāti: Priekšdarbi 79%; Projektēšana 75%; Būvdarbi 82% un Uzraudzība 76%. Augstāk novērtētie kvalitātes rādītāji ir nozares pārstāvju kompetence un sadarbības prasmes. Pētījums ir apskatāms EM mājas lapā:<https://em.gov.lv/lv/nozares_politika/buvnieciba/statistika__petijumi/> Lai izveidotu ilgtspējīgu Latvijas būvniecības nozares pakalpojumu kvalitātes monitoringa sistēmu, kas veidotu objektīvu kopējo būvniecības nozares procesa un visu apakšprocesu kvalitātes mērījumu sistēmu, 2018.gadā tiek veikts pirmais pētījums *Latvijas Būvniecības nozares kvalitātes indeksa un mērījumu metodoloģijas* izstrādei un aptaujas instrumenta (anketas) sagatavošanai un testēšanai, lai turpmāk sistemātiski izzinātu nozares dalībnieku viedokļus, apkopotu secinājumus, izstrādātu pamatotus uzlabojumu priekšlikumus un nepārtraukti uzlabotu būvniecības regulējuma un procesu kvalitāti un efektivitāti. Monitoringa sistēmas rezultāti radīs jaunu iespēju nozares pakalpojumu sniedzējiem salīdzināt savu individuālo pakalpojumu kvalitāti ar nozares procesu posmu kvalitātes līmeņiem un veicinās pakalpojumu sniedzēju konkurētspējas uzlabojumus, kā arī sniegs padziļinātu priekšstatu par katra no būvniecības procesa posmiem norisi. Atbilstoši izstrādātajai metodikai paredzēts ka kvalitātes mērījumi tiks veikti regulāri. **Priekšlikums**. *Jāpanāk, ka kvalitātes indeksa vērtējumu 1x gadā izdara vairākums nozares dalībnieki, pasūtītāji, projektētāji, būvkomersanti. Šo vērtējumu sistēmu varētu integrēt BISā un veikt pēc esošo būvprojektu un būvdarbu pabeigšanas vērtējumu* |
| 3. | Jāpilnveido normatīvie akti efektīvai būvmateriālu tirgus uzraudzībai, balstoties uz nozares priekšlikumiem par būvmateriālu kvalitātes uzraudzības finansēšanas modeli | 1 | LBP, EM | 2019 | *Izpilde turpinās*2017. un 2018.gadā Ekonomikas ministrija sagatavojusi divus grozījumus Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumos Nr.156 “Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība”.2017.gadā grozījumi ir veikti, lai samazināt riskus attiecībā uz neatbilstošā stiegrojuma izmantošanu būvdarbos (ir novērtēta problēma, ka tirgū nav vispār vai nav pietiekamā daudzumā tērauds, kas saražots ražotnē, kuras atbilstība Latvijas standartam un uzņēmēji izmanto stiegrojumu bez jebkādiem atbilstības sertifikātiem), samazināts birokrātiskais slogs, veicot stiegrojuma katras partijas vērtējumu, kas nodrošina atbilstību Latvijas standarta prasības. Grozījumi paredz atļaut būvdarbos izmantot stiegrojuma tēraudu, kurš ir ieguvis atbilstības novērtējumu Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstu standartam un atbilst noteikumos izvirzītajām minimālajām prasībām.Ar 2018.gadā veiktajiem noteikumu grozījumiem tika svītrota dublējoša norma, kas noteica identiskas informācijas par stiegrojuma tērauda atbilstības apliecināšanu sniegšanas nepieciešamību. Ar noteikumu grozījumiem stiegrojuma tērauda ražotājiem un piegādātājiem tika samazināts sniedzamo dokumentu skaits.2018.gadā notika vairākas tikšanās ar PTAC par būvizstrādājumu uzraudzības stiprināšanu. PTAC sagatavotie priekšlikumi tika izskatīti sanāksmēs ar Būvmateriālu ražotāju asociācijas pārstāvjiem un  ar Latvijas Būvuzņēmēju partnerības pārstāvjiem. Iespējamie risinājumi kontroles stiprināšanai – būvnieku, būvinspektoru un būvuzraugu izglītošana, būvnieku iekšējās kontroles sistēmas pastiprināšana, sadarbības stiprināšana starp PTAC un BVKB un būvvaldēm. |
| 4. | Jāizstrādā vadlīnijas starptautisku ilgtspējīgas būvniecības sistēmu piemērošanai publiskos iepirkumos  | 2 | Latvijas Būvniecības padome | 2019 | *2019.gadā jautājums nav risināts*2019.g. tika organizēti vairāki semināri pašvaldībām (tsk. Rīgas Dome), VNI par BREEAM, LEED izmantošanu publiskos iepirkumos. 2019.g. ir 3 pilotprojekti šajā jomā (Ogre, Cēsis, RailBaltic).G.Miķelsons (LIBP) - *Vai šādu vadlīniju izstrādei būtu pieejamais finansējums?* |
| 5. | Jāizstrādā vienots nozares pušu ētikas standarts (pasūtītāji, arhitekti, būvnieki, būvuzraugi), balstoties uz Davosas deklarācijā ietvertajiem principiem  | 2 | Latvijas Būvniecības padome | 2020 | *Izpildīts.* 2019.gadā sūdzības nav bijušas.Padome 2017.gadā pieņēma Būvniecības nozares Ētikas kodeksu un izveidoja Ētikas komisiju. 2018.gadā tika izskatīta pirmā lieta.G.Miķelsons (LIBP) - *Ētikas komisija savu mērķi nav izpildījusi, pārāk maz gadījumi tikuši skatīti, jāanalizē kāpēc, ko var uzlabot?* |
| 6. | Jāizstrādā un jāievieš kā obligāti piemērojams minimālais būvniecības ieceres detalizācijas standarts | 1 | LBP, LVS | 2022 |  |
|  | **4.GUDRI UN KVALIFICĒTI SPECIĀLISTI** |
| 1 | Jāveic būvniecības nozares izglītības audits (iestādes, programmas, apjomi, kvalitāte, nozares vajadzības ) un jāizstrādā attīstības priekšlikumi  | 1 | Latvijas Būvniecības padome | 2018 | *Procesā*ES fonda projekta «Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai» ietvaros 2018.gadā ir veikts būvniecības nozares profesiju pārskats, tajā skaitā arī reglamentēto profesiju pārskats un izstrādāta *Būvniecības profesiju karte* atbilstoši profesionālās kvalifikācijas līmeņiem. Padome, iepazīstoties ar būvniecības nozares kvalifikāciju struktūras funkcionālo analīzi un diskutējot ar NEP pārstāvjiem secināja, ka reglamentēto profesiju standarti ir nepilnīgi, novecojuši un vairs neatbilst ES kvalifikācijas prasībām. Lai veicinātu būvniecības nozares reglamentēto profesiju speciālistu sagatavošanā iesaistīto mācību iestāžu izglītības programmu pilnveidošanu un speciālistu kvalifikācijas celšanu, turpmākajos gados tiks sniegs nozares atbalsts profesionālajām organizācijām jaunu profesiju standartu izstrādē. 2019.gadā finansējamo pasākumu plāna projektā iekļauts priekšlikums pasākumam “Izglītības programmu konstruktoriem (turpmākajos gados citiem būvspeciālistiem) izvērtējums, kvalitātes celšanai projektēšanā”. |
| 2. | Jāizveido sistēma, kur katram būvniecības nozarē nodarbinātajam būtu pienākums apliecināt savu profesionālās kvalifikācijas līmeni | 1 | Latvijas Būvniecības padome | 2018 | *Izpilde turpinās*2019.gadā tika izsludināts iepirkums “Būvlaukumā nodarbināto kvalifikācijas identifikācijas sistēmu vismaz trīs alternatīvu izstrāde un izvērtējums” (EM 2019/86). Iepirkuma ietvaros tika veikta trīs Eiropas valstu, kurās ieviesta būvlaukumā nodarbināto kvalifikācijas uzskaites sistēma izpēte. Līgums, pusēm svstarpēji vienojoties tika izbeigts. Plānots 2020.gadā veidot Darba grupu no būvniecības nozares pārstāvjiem, lai izveidotu Latvijas situācijai atbilstošu būvlaukumā nodarbināto kvalifikācijas identifikācijas sistēmu. 2018.gada 24.amija un 21.jūnija Padomes sēdēs tika diskutēts par kvalifikācijas noteikšanu un identificēšanu (sk.sēžu protokolus: <https://www.em.gov.lv/lv/par_ministriju/sabiedribas_lidzdaliba/konsultativas_padomes/latvijas_buvniecibas_padome/padomes_sezu_darba_kartiba__protokoli/>). Pieņemts lēmums jautājuma izpēti pasūtīt ārpakalpojumā 2019.gadā no Būvkomersantu nodevas ieņēmumiem.14.12.2017.Padome pieņēma rezolūciju “par būvniecības izglītības kvalitāti” [https://www.em.gov.lv/files/sabiedribas\_lidzdaliba/rezoluucija\_01122017%20(003).pdf](https://www.em.gov.lv/files/sabiedribas_lidzdaliba/rezoluucija_01122017%20%28003%29.pdf)  |
| 3. | Jānodrošina nozares NVO un uzņēmumu pārstāvība izglītības iestāžu padomdevēju struktūrās, akreditācijā un eksāmenu komisijās  | 2 | Latvijas Būvniecības padome(NVO) | 2018 | *Tiek pildīts* VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"  Valmieras ceļu rajona direktors Guntis Karps iesaistījies Profesionālās izglītības kompetences centra (PIKC) "Smiltenes tehnikums" Konventa padomē.LSGUTIS biedru dalība izglītības iestādēs:- Rīgas tehniskā universitāte - profesori / lektori/ pasniedzēji – 12, Eksāmenu un promocijas darbu komisijā – 10;- Rīgas Celtniecības koledža – eksāmenu un darbu aizstāvēšanas komisijā – 4;- Rīgas Tehniskajā koledžā pasniedzēji un eksāmenu komisijas locekļi – 4;- Latvijas Lauksaimniecības universitātē – pasniedzēji un eksāmenu komisijā – 2.Latvijas Amatniecības kameras (LAK) amata meistari piedalās profesionālās izglītības mācību iestāžu audzēkņu kvalifikācijas eksāmenos gadījumos, kad skolu audzēkņi ir izteikuši vēlmi kārtot amata zeļļa kvalifikācijas eksāmenu, kā arī piedalās izglītības iestāžu Valsts eksāmenu komisijās (namdari, jumiķi, monumentāli dekoratīvo būvelementu veidotāji, kalēji (metālapstrādātāji), galdnieki, mēbeļu galdnieki, kokgriezēji, būvgaldnieki u.c.);* sadarbībā ar VISC pēc viņu uzaicinājuma LAK meistari piedalās mācību iestāžu akreditācijas komisijās;
* LAK uzņēmumi sadarbojas ar profesionālo mācību iestāžu mācību prakšu nodrošināšanā.
 |
| 4. | Jāīsteno būvniecības darba devēju reputācijas kampaņas, jauno kadru piesaistes un esošo speciālistu izglītošanas konferences  | 2 | Latvijas Būvniecības padome (NVO) | 2018 | *Tiek pildīts*Biedrība Building Design and Construction Council, sadarbība ar Izglītības un zinātnes ministrija, LLU un RTU, kopš 2016.gada, katru gadu rīko kampaņu: **Mācies būvniecību**.**Kampaņas mērķis** ir radīt priekšstatu par labas prakses piemēriem būvniecības nozarē, popularizēt mācības profesionālās izglītības iestādēs, studiju iespējas augstskolās – RTU un LLU – un koledžās (Rīgas Celtniecības koledžā) un iedvesmot jauniešus darbam būvniecībā, kā arī mazināt stereotipiskos aizspriedumus, ka darbs būvniecībā saistīts tikai ar vienkāršu un nekvalificētu darbu būvlaukumā. Būvlaukumā ienāk jaunās tehnoloģijas un ir būtiski ar tām iepazīstināt skolnieku auditoriju, veicinot nozares speciālistu prestižu.1. Tiek sagatavots informatīvs buklets Aizraujoša profesija - būvnieks, kur apkopti aptuveni 20 speciālistu praktiski pieredzes stāstījumi ar iedvesmojošu saturu, aicinot skolniekus saistīt karjeru ar daudzviedīgajām būvniecības nozares profesijām. Buklets tiek izpaltīts visās Latvijas skolās, aptuveni 1000 eksemplāri tiek piegādāti Izglītibas un zinātnes ministrijai, LLU un RTU bukletus izmanto ikgadējā izstādē Skola. Katru gadu tiek sasniegta auditorija ap 7000.2. Tiek organizētas būvniecības speciālistu viesošanās skolās, koledžās un augstskolās, iepazīstinot skolnieku un studentu auditorijas ar būvniecības nozares ikdienu, izaicinājumiem un gandarījumiem. Lekcijas tiek organizētas arī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, aicinot ikvienu interesantu uzzināt to, kā tad notiek būvniecība. Kopumā sezonā tiekorganizētas 30 lekcijas.3.Skolnieki un studenti tiek aicināti viesoties aktuālajos Latvijas būvobjektos, iepazīstot būvniecības tehnoloģijas un inovācijas. Kopumā ir bijuši aptuveni 10 objektu apmeklējumi. 4. Kampaņas dienasgrāmata tiek dokumentēta, tās norisei var sekot līdzi vietnē [www.buvniekupadome.lv/Izglītība](http://www.buvniekupadome.lv/Izgl%C4%ABt%C4%ABba), kā arī ir lapa Facebook vietnē - Mācies būvniecību.Padomē pārstāvētās organizācijas 2017. un 2018.gadā organizēja vairākas speciālistus izglītojošas konferences.Būvniecības dienas ietvaros 28.03.2018, BŪVNIECĪBA. KVALITĀTE. DROŠĪBA. (LBA, LBS). (9 lekcijas un Apliecinājums par 10 kvalifikācijas punktiem LBS un LSGŪTIS būvspeciālista sertifikāta uzturēšanai).10.05.2018. – Latvijas Būvuzņēmēju partnerības organizēts Forums “Godīga konkurence Latvijas būvniecībā”, kad tika prezentēts pētījums par “ēnu ekonomiku Latvijas būvniecībā” un uzsākta ģenerālvienošanās parakstīšana.LSGŪTIS aktīvi piedalījās Profesionālo izglītību  Koledžu konferencēs , RTU un LLU student konferencēs  un profesionālas sarunas ar pēdējo kursu studentiem. Regulāri LSGŪTIS izved profesionālās pilnveides seminārus: 2018. Gadā tika rīkoti 9 semināri, kuros piedalījušies 862 būvspeciālisti un studenti.Latvijas Amatniecības kameras amata meistari iesaistās jauno profesionāļu meistarības konkursa „Euroskills” dalībnieku sagatavošanā.EM 2018.gadā ir organizējusi vairākus (18) izglītojošus informatīvos seminārus saistībā ar energoefektivitātes paaugstināšanu, dažādās Latvijas vietās."Ventilācija daudzdzīvokļu ēkā. Problēmas un risinājumi";“Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana. Nosacījumi un renovācijas process”;"Uzņēmumu energoefektivitāte. Prasības un finansējums";"Ventilējamās fasādes un logu montāža. Teorija un prakse";"Siltumapgādes sistēma daudzdzīvokļu ēkā";“Apmestās fasādes un logu montāža. Teorija un prakse";"Daudzdzīvokļu ēkas atjaunošana. Ārējie un iekšējie inženiertīkli";Kā arī ir tika organizēti vairāki citi dažādu līmeņu semināri un konferences. |
| 5. | Jāizveido būvniecības nozares mūžizglītības apmācību centrs  | 2 | Latvijas Būvuzņēmēju partnerība | 2020 | *2019.gadā jautājums netika risināts* *LSGŪTIS iesaka:**1)Sakarā ar augstākās izglītības būvspeciālistu pieprasījumu nozarē valstī augstskolām (RTU un LLU) un attiecīgām koledžām izveidot Modulārās augstākās profesionālās izglītības studiju programmas būvniecības specialitātēs, kur varētu apgūt profesionālās tālākizglītības vai profesionālās pilnveides veidā mūžizglītības ietvaros (Profesionālās izglītības likums 1.panta 12.,13.punkts un Augstskolu likums 56.2 pants) un papildus attiecīgais Izglītības modulis atbilstu kā augstskolas diploma pielikums ar tādu pašu juridiskā spēka atbilstības līmeni, neskarot un nemainot akreditētās pamatprogrammas augstskolās un koledžās.**2) Jaunas aprēķinu metodoloģijas un modeļa izstrāde, saskaņā ar Eiropas standartu ,, Par ēkas energoefektivitāti” un direktīvu 2018/844/ES. Iestrādāt aprēķina algoritmus BIS (Būvniecības informācijas sistēma), nodrošināt energoefektivitātes novērtēšanas un sertificēšanas procesu.*  |
| 6. | Jāizveido būvniecības zinātnes centrs (bērnu un jauniešu izglītošanai un brīvā laika pavadīšanai)  | 2 | EM | 2024 | *2019.gadā jautājums netika risināts.* |
|  | **5. EFEKTĪVI BŪVNIECĪBAS PROCESI** |
| 1. | Jāpilnveido būvniecības nozares regulējums:* Nosakot precīzas atbildības robežas;
* saīsinot būvprojektu saskaņošanas termiņus;
* atvieglojot būvprojektu grozījumu veikšanu;
* pilnveidojot apdrošināšanas sistēmu.
 | 1 | EM | 2018 | *Izpilde turpinās.*Informācija par normatīvā regulējuma grozījumu virzību pielikumā:**BPDprojekti\_311219.doc**Paveiktais:2017.gadā spēkā stājās grozījumi *Būvniecības likumā*, ar kuriem tika atvieglota izmaiņu izdarīšana būvniecības iecerē. Ar grozījumiem tika noteikts, ka vienīgās izmaiņas, kuras ir aizliegtas, ir izmaiņas būves galvenajā lietošanas veidā, tāpat noteikts, ka ar būvvaldi ir saskaņojamas tikai izmaiņas būves novietojumā, būvapjomā un fasādes risinājumā, kā arī papildus būves. Citas izmaiņas ar būvvaldi nav jāsaskaņo. Tāpat tika precizēta atkāpju un alternatīvo risinājumu saskaņošanas kārtība, nosakot institūcijas un gadījumus, kuros var saskaņot atkāpes un alternatīvos risinājumus. 2017.gada 6.jūnijā stājās spēkā MK 2017.gada 9.maija noteikumi Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumos”, ar kuriem, atšķirībā no iepriekšējiem atbilstošajiem būvnoteikumiem, noteikts, ka lai nodotu būvi ekspluatācijā, vairs netiek prasīta kadastrālās uzmērīšanas lieta, pieļaujama jau esošas topogrāfiskās informācijas izmantošanu projektēšanā, kā arī atvieglota atsevišķu būvju būvniecības ārpus publiskās ārtelpas. 2017.gada 24.novembrī spēkā stājās grozījumi MK 2014.gada 25.marta noteikumos Nr.156 “Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība”, ar kuriem atļauts būvdarbos izmantot stiegrojuma tēraudu, kurš ir ieguvis atbilstības novērtējumu Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstu standartam un atbilst noteikumos izvirzītajām minimālajām prasībām, tādējādi vairs nav jāveic šāda stiegrojuma katras partijas vērtējums.2017. gadā un 2018. gadā ir pārskatīti būvnormatīvi energoefektivitātes jomā, ugunsdrošības jomā, ūdens apgādes un kanalizācijas jomā. Lai veicinātu vairākstāvu koka apbūvi, tika apstiprināti grozījumi Latvijas būvnormatīvā LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” ar mērķi veicināt koksnes būvizstrādājumu izmantošanu jaunu ēku būvniecībā. Turpinās darbs pie dzīvojamo un publisko ēku apkures un ventilācijas, kā arī būvklimatoloģijas būvnormatīvu pārstrādes.2018.gada 20.martā MK ir apstiprināja jaunus noteikumus Nr. 169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”, kas būtiski pilnveido regulējumu būvspeciālistu sertificēšanas jomā, noteikti kritēriji praktiskā darba pieredzes prasībām pretendentiem būvspeciālista sertifikāta saņemšanai, precizēta patstāvīgās prakses uzturēšanas kārtība, precizēti kritēriji brīdinājuma izteikšanai, sertifikāta darbības sfēras apturēšanai un anulēšanai, samazināts darbības sfēru skaits, noteikta prasība būvspeciālistam uzturēt spēkā esošu līgumu ar Nacionālo standartizācijas institūciju par nepieciešamo Latvijas valsts standartu abonēšanu, kas nepieciešams ikdienas pienākumu izpildei.2018.gadā tika izstrādāti un stājās spēkā grozījumi būvniecības regulējumā, kas samazina administratīvo slogu, ievieš digitalizētus risinājumus, paātrina būvniecības ieceres saskaņošanas laiku. Ar jaunu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana" – noteiktas prasības attiecībā uz būvniecības ieceres dokumentācijas elektronisko noformēšanu, nodrošinot vienotas prasības būvniecības dokumentācijas noformēšanai gan rakstveida, gan tiešsaistes formā strukturētu datu veidā, ieviešot digitālo būvniecības ieceres dokumentācijas apriti. Izstrādāti un pieņemti grozījumi vispārīgajos un speciālajos būvnoteikumos, lai novērstu šķēršļus būvniecības ieceru elektroniskajam skaņošanas procesam.Lai sekmētu struktūrfondu projektu īstenošana daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanai un šo ēku atjaunošanai, kā arī atvieglotu būvniecības procesu un mazinātu administratīvo slogu, 2018.gadā tika veikti grozījumi MK 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 "Ēku būvnoteikumi".Līdz 5 gadiem tiek pagarināts termiņš, kādā realizējama būvniecība pēc būvvaldes akcepta ēkas fasādes apliecinājuma kartē vai atzīmes veikšanas būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi. Līdz šim termiņš bija trīs un divi gadi. Lai uzlabotu būvju ekspluatācijas kontroli, 2018.gadā veikti grozījumi LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”, kas tehniskās apsekošanas veicējam nosaka papildu pienākums gadījumos, ja tehniskās apsekošanas atzinumā tiek norādīts uz nepietiekamu ēkas mehānisko stiprību un stabilitāti. Būvspeciālistam vai būvkomersantam, kurš nodrošina būves tehniskās apsekošanas veikšanu, būs pienākums par to informēt būvvaldi, institūciju, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedzot būves tehniskās apsekošanas atzinumu |
| 2. | Jāpilnveido būvnormatīvi, noņemot pārmērīgās tehniskās prasības, un jāveicina standartu piemērošana | 1 | EM | 2018 | *Izpilde turpinās*2019.gadā finansējamo pasākumu plāna projektā iekļauts priekšlikums “Būvnormatīvu prasību pārskatīšana”. Pārstrādāti:LBN 002-19 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”Grozījumi:LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”LBN 305-15 “Ģeodēziskie darbi būvniecībā”  Saskaņošanā un izstrādes stadijāLBN 016 – 15 “Būvakustika” LBN 003-19 “Būvklimatoloģija” Kopš 2018.gada paredzēts finansējums novecojošu Latvijas būvnormatīvu pārstrādei, t.sk. atbilstoši mūsdienu tehnoloģiju iespējām.2018.gadā tiek pārstrādāti 5 būvnormatīvi:* "LBN 002-15 Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"
* "LBN 003-15 Būvklimotoloģija"
* "LBN 231-15 Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"
* "LBN 211-15 Dzīvojamā ēkas"
* "LBN 208-15 Publiskās būves"

 Ieņēmumi no būvkomersantu nodevas ir tikuši novirzīti Eirokodeksu un standartu tulkošanai būvniecībā. Latvijas Standarts ir veicis būvniecības standartu tulkojumus:2019. gadā iztulkoti un reģistrēti 98 standarti2018. gadā iztulkoti un reģistrēti 113 standarti2017 gadā iztulkoti un reģistrēti 25 standarti |
| 3. | Jāizveido digitalizēts būvniecības process  | 1 | EM, BVKB | 2018 | *Izpildīts*Ar 2020.gada 1.janvāri Pilnībā stāsies spēkā **grozījumi Būvniecības likumā**, kas paredz pāriet uz pilnīgu elektronisku būvniecības procesa dokumentu apriti - visa būvniecības procesā nepieciešamā dokumentācija notiks tikai elektroniski – dokumentācijas iesniegšana, lēmumu pieņemšana un saskaņojumu veikšana notiks [Būvniecības informācijas sistēmā](https://bis.gov.lv/bisp/) (turpmāk – BIS). Izņēmums saglabāsies uz tiem būvniecības procesiem, kuri jau ir iesākti papīra veidā – šos procesus varēs pabeigt papīra veidā. Dokumentu elektroniska aprite ļaus ikvienam būvniecības procesa dalībniekam neatkarīgi no viņu atrašanās vietas sev ērtā, ātrā un efektīvā veidā bez papildu administratīvā sloga saņemt valsts nodrošinātos elektroniskos pakalpojumus BIS.2018.gada 1.jūlijā ir pabeigts Būvniecības informācijas sistēmas attīstības projekta 1.posms un nodrošināta būvniecības ierosināšanas un būvniecības ieceres dokumentācijas elektroniskās saskaņošanas un akceptēšanas funkcionalitāte, kas nodrošina iespēju visu būvniecības ieceres saskaņošanu no iesnieguma, līdz būvdarbu uzsākšanai paveikt elektroniski, būtiski saīsinot termiņus, nodrošinot paralēlu dažādu saskaņojumu saņemšanu. Elektroniskais process arī ļaus sekot līdzi kādā stadijā iecere atrodas, tādējādi procesu padarot caurskatāmu.BIS sistēmai ir nodrošinātas saskarnes ar 15 informācijas sistēmām. Lai veicinātu pāreju uz elektronisku būvniecības procesa realizāciju un nodrošinātu vienveidīgu nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu būvniecības informācijas sistēmā ir veikti grozījumi normatīvajā regulējumā. Grozījumi *Būvniecības likumā*, pieņemti Saeimā 1.lasījumā. |
| 4. | Jāievieš būvniecības tipveida līgumi (projektēt un/vai būvēt, uzraudzīt) publiskajos iepirkumos  | 1 | EM | 2018 | *Izpilde turpinās*Ņemot vērā MK noteikumu par tipveida līgumiem izstrādes darba grupā būvniecības nozares pārstāvju iebildumus par Ekonomikas ministrijas piedāvāto MK noteikumu projektu, norādot, ka par lietderīgu tiek uzskatīta FIDIC standartu piemērošana, EM sagatavoto projektu tālāk nevirzīja. Būvniecības nozare tika izteikusi vēlmi un Padome atbalstīja Starptautiskās inženieru konsultantu federācijas (FIDIC) līgumu standartu pielietošanu, pielāgojot tos Latvijas likumdošanai. Ņemot vērā FIDC specifiku, nozare tika aptaujāta par termina “būvinženieris” tvērumu, kompetenci un tiesībām.2018.gadā, ar mērķi FM kapitālsabiedrībās piemērot FIDIC, Finanšu ministrijā izveidoja darba grupu, kas izstrādāja priekšlikumus FIDIC līgumu piemērošanai un speciālajiem noteikumiem.2019.gadā finansējamo pasākumu plāna projektā iekļauts priekšlikums “Nepieciešamo regulējuma grozījumu un citu juridisko aspektu izvērtējums, lai ieviestu FIDIC līgumus”. |
| 5. | Jāizstrādā likums par Būvniecības profesionālām kamerām  | 1 | EM | 2020 | *2018.gadā jautājums netika risināts*2019.gadā finansējamo pasākumu plāna projektā iekļauts priekšlikums par Būvniecības profesionālo kameru izpēti. *LSGŪTIS neredz nepieciešamību mainīt esošo sabiedrisko organizāciju likumdošanu Būvniecībā.* |
| 6. | Jāpilnveido būvniecības attīstītāju, projektēšanas un būvdarbu izpildes apdrošināšanas sistēmu  | 2 | EM | 2019 | *Procesā*LBP nolēma 2020.gadā aicināt EM organizēt darba grupu apdrošināšanas modeļa pēc OCTA principa un nepieciešamā regulējuma izstrādei un virzīt normatīvo aktu projektus iesniegšanai MK.LBP izskatīja jautājumu parbūvniecības procesa dalībnieku atbildību, t.sk. nodrošinot efektīvu trešo pušu aizsardzību, 29.08.2019. sēdē (prot.Nr.9, 1.§)\*;LBP 26.09.2019. sēdē EM prezentācija Padomei iespējamo apdrošināšanas modeļa konceptu (prot.Nr.10, 1.§)\*, Priekšlikumus jauna apdrošināšana mehānisma izveidei, trešo personu aizsardzībai būvniecības procesa laikā.EM un Latvijas Būvuzņēmēju partnerība organizējata konferenci «Kvalitatīva būvniecība» (31.10.2019.)2018.gadā Ekonomikas ministrija gatavo grozījumus Būvniecības likumā, kas noteiks efektīvu apdrošināšanas mehānismu, virzīs pēc saskaņošanā esošo grozījumu, kas precizē būvniecības dalībnieku atbildību. |
| 7. | Jāievieš pirmstiesas strīdu izskatīšanas kārtība un institūcija (nolikums, sastāvs, finansējums), jāpilnveido tiesu darbība  | 2 | Latvijas Būvuzņēmēju partnerība | 2019 | *Procesā*Priekšlikumus ārpustiesas strīdu risināšanai būvniecībā Latvijas Būvuzņēmēju partnerība prezentēja Padomes sēdē 23.08.2018. (sk.sēžu protokolus: <https://www.em.gov.lv/lv/par_ministriju/sabiedribas_lidzdaliba/konsultativas_padomes/latvijas_buvniecibas_padome/padomes_sezu_darba_kartiba__protokoli/>).Padome ierosināja EM veidot darba grupu, kuras sastāvā būtu TM, EM, LTRK un būvniecības nozares organizācijas. Padome vienojās, ka Darba grupas uzdevums ir izpētīt citu valstu praksi un izstrādāt piemērotāko ārpustiesas strīdu risināšanasmodeli Latvijā.Ekonomikas ministrijā izveidota darba grupa, lai sagatavotu priekšlikumus efektīvai pirmstiesas strīdu izskatīšanas kārtībai. Lai varētu ieviest pirmstieas strīdu izskatīšanas mehānismu, ir jāvienojas un jāizstrādā normatīvais regulējums, pie kā strādā EM izveidota darba grupa. |
| 8. | Jāpilnveido būvniecības klasifikācijas sistēma (piemēram arhitektu, projektēšanas, būvuzraugu uzņēmumi)  | 2 | EM | 2019 | *Izpilde pārtraukta*Ministru kabinets 2020.gada 14.janvāra sēdē (prot.Nr.2, 4.§, 5.§, 6.§) ir apstiprinājis grozījumus Publisko iepirkumu likumā, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā un Publiskās un privātās partnerības likumā, kas atceļ obligātu būvkomersantu klasifikācijas piemērošanu publisku būvdarbu līguma gadījumā. |
| 9. | Jāizstrādā Būvniecības padomes attīstības modelis (sastāvs, pilnvaras, finansējums)  | 2 | Latvijas Būvniecības padome | 2018 | *Izpildīts*Veikti grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta noteikumos Nr.513 "Latvijas Būvniecības padomes izveidošanas un darbības kārtība", pagarinot padomes darbību uz 3 gadiem.**G.Miķelsons** (LIBP) - *Jāpārskata Būvniecības padomes statuss, forma un lomas (pienākumi un tiesības) EM un plašākā mērogā.*  |
| 10. | Jāstiprina valsts un pašvaldību būvniecības institucionālo kapacitāti  | 2 | EM, BVKB | 2018 | *Procesā*Lai veicinātu Būvniecības informācijas sistēmas jaunās funkcionalitātes ieviešanu paralēli izstrādes procesam, tiek organizēti apmācību pasākumi, kā arī sagatavoti informatīvie materiāli (lietotāja rokasgrāmata, video rullīši. Apmācīti 785 sistēmas lietotāji, t.sk. 219 būvvaldes.Būvniecības valsts kontroles birojs rīko ceturkšņa būvvalžu sanāksmes, kurās tiek diskutēts par aktuālajiem jautājumiem, t.sk. izmaiņām normatīvajā regulējumā, utt. |

\*Latvijas Būvniecības padomes protokolo skatāmi EM mājas lapā:

 <https://www.em.gov.lv/lv/Ministrija/sabiedribas_lidzdaliba/konsultativas_padomes/latvijas_buvniecibas_padome/padomes_sezu_darba_kartiba__protokoli/>